Analyse des risques – 25/01/08

Risque	Probabilité	Criticité	Mesures préventives	Mesures correctives
Perte de données (Grande taille)	2	1	Copies sur volume de sauvegarde externe	Réstauration des sauvegardes
Perte de données (Petite taille)	2	3	Copies sur gestionnaire de version	Récuperation depuis le gestionnaire
Panne réseau	1	2	Documentation et API en local	Adaptation du planning
Crash Système (OS)	1	2	Guide d'installation	Réinstallation
Crash Système (MV)	1	2	Guide d'installation	Réinstallation
Blocage technique	3	3	Pas de blocage de durée supérieure à une journée	Sollicitation du client Sollicitation du contact externe
Tune non fonctionnel	1	3	-	Simulation du système Tune
Blocage administratif	1	3	-	Sollicitation du Client Sollicitation du Responsable Projets Longs (M. Amestoy)
Absence Client/Superviseur/Equipe	1	3	Prise en compte des disponibilités Réunion d'avancement régulières avec Compte-rendu	Réévaluation du planning Contacts avec l'absent
Mauvaise évaluation de la durée des tâches	3	2	Réévaluation du planning en fonction de la priorité des tâches	Prévision de marge (30%)
Problèmes de spécification/architecture	1	3	Spécification précise des besoins	Réunion Client et réévaluation du planning