Analyse des risques – 13/02/08
Risque	Probabilité	Criticité	Produit	Mesures préventives	Mesures correctives
Perte de données (Grande taille)	2	1	2	Copies sur volume de sauvegarde externe	Réstauration des sauvegardes
Perte de données (Petite taille)	2	3	6	Copies sur gestionnaire de version	Récuperation depuis le gestionnaire
Panne réseau	1	2	2	Documentation et API en local	Adaptation du planning
Crash Système (OS)	1	2	2	Guide d'installation	Réinstallation
Crash Système (MV)	1	2	2	Guide d'installation	Réinstallation
Blocage technique	3	3	9	Pas de blocage de durée supérieure à une journée	Sollicitation du responsable technique Sollicitation du contact externe
Blocage administratif	1	3	3	-	Sollicitation du Client Sollicitation du Responsable Projets Longs (M. Amestoy)
Absence Client/Superviseur/Equipe	1	3	3	Prise en compte des disponibilités Réunion d'avancement régulières avec Compte-rendu	Réévaluation du planning Contacts avec la personne absente
Mauvaise évaluation de la durée des tâches	3	2	6	Réévaluation du planning en fonction de la priorité des tâches	Prévision de marge (30%)
Problèmes de spécification/architecture	1	3	3	Spécification précise des besoins	Réunion Client et réévaluation du planning
Tune n'est pas totalement adapté à l'utilisation qu'on veut en faire	2	2	4	Expliquer le fonctionnement de Xen au responsable Tune pour une adaptation au plus tôt	Contacter Laurent BROTO, résponsable développement de Tune pour une adaptation logicielle
Panne matérielle (niveau réseau local)	2	3	6	-	Remplacement du matériel défectueux