Département Informatique et Mathématiques Appliquées

Projet Long 2008
__________

Administration autonome de serveurs sur la grille avec une machine virtuelle

<Nom du document>

Responsable : Daniel Hagimont - Professeur INPT/ENSEEIHT - Daniel.Hagimont@enseeiht.fr

Co-encadrant : Laurent Broto – Etudiant en thèse à l'UPS - Laurent.Broto@irit.fr

Superviseur industriel : Emmanuel Murzeau - emmanuel.murzeau@airbus.com

Chef de projet : Ezequiel Geremia - ezequiel.geremia@etu.enseeiht.fr

Etudiants :
- Julien Louisy
- Julien Clariond
- Hery Randriamanamihaga
- Ezequiel Geremia
- Mathieu Giorgino

# Préliminaires

Le plan de tests se scinde en trois parties complémentaires. La première regroupe les tests tendant à vérifier les propriétés du mécanisme de migration. La deuxième est constituée des tests ayant pour but l'étude des performances du mécanisme de migration. La troisième doit valider la stabilité des propriétés du mécanisme de migration lors de son intégration à l'environnement Tune.

Certains tests, notamment ceux concernant la mesure de performances, amènent à analyser les caractéristiques propres migration, e.g. sa durée ou le délai qu'elle introduit dans le temps d'exécution d'un programme. Les mesures de performances sont expérimentales et le protocole doit donc s'organiser autour de deux cas, le cas témoin et le cas contenant l'expérience elle-même qui seront numérotés 1 et 2 respectivement.

Les notations suivantes seront utilisées dans ce document :
- dom0	: système d'exploitation hôte associé à Xen s'exécutant sur une machine physique ;
- domU	: système d'exploitation porté sur Xen s'exécutant sur une machine virtuelle.

Le prérequis P# suivant est commun à tous les tests de validation :
(P#):	Deux machines physiques sur un même réseau local hébergent respectivement	les dom0s source et destination, notés respectivement dom0_source et dom0_destination.	Un domU s'exécute sur le dom0 de départ.

# Tests de validation
## Test des propriétés du mécanisme de migration

T1	Énoncé du test Migration d'un domU entre deux dom0s. / Prérequis (P#) / Déroulement du test Exécuter la commande # watch -n1 xm list sur le dom0_source et le dom0_destination. / Exécuter la commande / # migrate --live <machine virtuelle> <hôte de destination> / sur le dom0_source. / Résultat attendu Le domU doit s'exécuter sur le dom0_destination. Aucun domU ne doit s'exécuter sur le dom0_source. / Référence de l'exigence EF1

T2	Énoncé du test Migration d'un serveur de streaming s'exécutant sur un domU entre deux dom0s. / Prérequis (P#) / Un serveur de streaming s'exécute sur un domU hébergé sur le dom0_source. Un client est connecté sur le serveur de streaming. / Déroulement du test Le client accède au contenu du fichier de streaming pendant la migration du domU du dom0_source vers le dom0_destination. / Résultat attendu Le client ne doit pas être déconnecté. / Référence de l'exigence EF1, EF2

T3	Énoncé du test Programme synchrone écrivant dans un fichier durant s'exécutant sur un domU subissant une migration entre deux dom0. / Prérequis (P#) / Le programme P s'exécute sur domU. / Le programme P doit s'exécuter sur une durée finie supérieure à la durée d'une migration. / Déroulement du test P est un programme d'écriture dans un fichier. Toutes les secondes, P écrit la valeur d'un compteur initialisé à 0 et incrémenté à chaque écriture. / Cas 1 : le programme P est entièrement exécuté sur un domU témoin s'exécutant sur un même dom0. Le fichier de sortie est noté F1. / Cas 2 : le programme P est exécuté sur un domU qui subit une migration du dom0_source vers le dom0_destination avant la fin de l'exécution de P. Le fichier de sortie est noté F2. / Résultat attendu Les fichiers F1 et F2 sont identiques. / Référence de l'exigence EF1, EF3

T4	Énoncé du test Migration d'un domU d'un dom0_source vers un dom0_destination à différents niveaux de charge processeur du dom0_source. / Prérequis (P#) / Le programme Pk décrit l'ensemble des applications suivantes : P1 est un serveur de streaming, P2 est un compteur synchrone écrivant ses résultats dans un fichier. / Déroulement du test Cas 1 : seul le programme Pk s'exécute sur le domU hébergé par le dom0_source. Une migration du domU est opérée vers le dom0_destination. / Cas 2 : le programme Pk s'exécute sur le domU hébergé par le dom0_source. Le dom0_source héberge des composants logiciels consommateurs de temps processeur à une hauteur minimale qui vaut respectivement 50%, 70% et 90%. Une migration du domU est opérée vers le dom0_destination. / Résultat attendu Les critères de réussite dépendent du Pk choisi : pour P1 aucun client connecté au serveur ne doit être déconnecté, pour P2 les fichiers produits dans chacun des deux cas doivent être identiques. / Référence de l'exigence EF1, EF2, EF3, EF4

## Tests de performances du processus de migration

T5	Énoncé du test Mesure comparative de la durée de la migration d'un domU. / Prérequis (P#) / Le programme T capable d'accéder au temps processeur d'un domU. / Le programme P capable d'effectuer des appels RMI successifs depuis dom0_source cers le dom0_destination. / Déroulement du test Cas 1 : mesure de la durée de n appels RMI (Remote Method Invocation) depuis le dom0_source vers le dom0_destination utilisant P, par deux appels à T, l'un avant l'appel de P l'autre à son retour. / Cas 2 : mesure de la durée totale de la migration d'un domU du dom0_source vers le dom0_destination suivie de la migration du même domU du dom0_destination vers le dom0_source. La durée d'escale du domU sur le dom0_destination doit être minimisé. De même que dans le premier cas, T sera appelé à deux reprises sur le dom0_source lors du départ du domU puis lors de son retour. / Résultat attendu La durée de deux migrations successive exprimée en fonction de la durée d'un appel RMI. / Référence de l'exigence EF1, EF5

T6	Énoncé du test Calcul du délai introduit par la migration dans l'exécution d'un programme s'exécutant sur un domU. / Prérequis (P#), T5 / Le programme T capable d'accéder au temps processeur d'un domU. / Le programme P doit s'exécuter sur une durée finie supérieure à la durée de deux migration successives. / Déroulement du test Cas 1 : mesure de la durée d'exécution du programme Pk sur le dom0_source, par deux appels à T, l'un avant l'appel de Pk l'autre à son retour. / Cas 2 : mesure de la durée d'exécution de P s'exécutant sur un domU, qui subit deux migrations successives, l'une du dom0_source vers le dom0_destination et l'autre du dom0_destination vers le dom0_source. La durée d'escale du domU sur le dom0_destination doit être minimisé. De même que dans le premier cas, T sera appelé à deux reprises sur le domU lors de l'appel de P puis à la fin de son exécution. / Résultat attendu Le délai introduit par la migration exprimé en fonction de la durée d'une migration. / Référence de l'exigence EF1, EF6

T7	Énoncé du test Mesure du durée de l'interruption de service produite par une migration de domU et doit s'exécuter sur une durée supérieure à la durée d'une migration. / Prérequis (P#) / Le commande ping paramétrable en fréquence. / Le programme P qui utilise la commande ping pour solliciter un troisième dom0 noté dom0_référence. / Déroulement du test P s'exécute sur un domU hébergé sur le dom0_source. Le domU en question subit une migration de dom0_source vers dom0_destination. Pendant toute la durée de son exécution P sollicite dom0_référence de manière synchrone grâce à la commande ping. / La durée de l'interruption de service introduit par une migration de domU est la différence entre le nombre de requêtes ping envoyées par et le nombre de requêtes ping reçues par le dom0_référence. / Résultat attendu La durée de l'interruption de service introduit par une migration de domU sera exprimée en fonction de la durée d'une migration. / Référence de l'exigence EF1, EF7

## Test de l'utilisation du mécanisme de migration dans Tune

T8	Énoncé du test / Prérequis / Déroulement du test Pour chaque exigence, refaire chacun des tests de satisfaction des exigences EF1 à EF8 dans une architecture autonome administrée par Tune. / Résultat attendu Chacun des tests effectué pour chaque exigence devra se dérouler correctement. / Référence de l'exigence EF1, EF8

T9	Énoncé du test / Prérequis / Déroulement du test Pour chaque exigence, refaire chacun des tests de satisfaction des exigences EF1 à EF8 dans une architecture autonome administrée par Tune. / Résultat attendu Chacun des tests effectué pour chaque exigence devra se dérouler correctement. / Référence de l'exigence EF1, EF9

T10	Énoncé du test / Prérequis / Déroulement du test Pour chaque exigence, refaire chacun des tests de satisfaction des exigences EF1 à EF8 dans une architecture autonome administrée par Tune. / Résultat attendu Chacun des tests effectué pour chaque exigence devra se dérouler correctement. / Référence de l'exigence EF1, EF10

T11	Énoncé du test / Prérequis / Déroulement du test Pour chaque exigence, refaire chacun des tests de satisfaction des exigences EF1 à EF8 dans une architecture autonome administrée par Tune. / Résultat attendu Chacun des tests effectué pour chaque exigence devra se dérouler correctement. / Référence de l'exigence EF1, EF11

T12	Énoncé du test / Prérequis Le programme de test sera une boucle s'exécutant continuellement pendant une durée prédéterminée. / Déroulement du test Un certain nombre de machines virtuelles hébergeant le programme de test sont ajoutées. / Résultat attendu L'environnement intégré dans Tune doit évoluer dans le sens d'un équilibrage des charges CPU. / Référence de l'exigence EF1, EF12

# Matrice de couverture

La couverture des exigences par les tests est résumée dans la matrice de couverture ci-après. Les points sont situés à l'intersection de la ligne du test considéré et de la colonne de l'exigence qu'il permet de valider.

		Exigences
		EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6	EF7	EF8	EF9	EF10	EF11	EF12
Tests	T1	⚫
	T2	⚫	⚫
	T3	⚫		⚫
	T4	⚫	⚫	⚫	⚫
	T5	⚫				⚫
	T6	⚫					⚫
	T7	⚫					⚫
	T8	⚫	⚫					⚫
	T9	⚫		⚫					⚫
	T10	⚫			⚫					⚫
	T11	⚫					⚫
	T12	⚫					⚫